**Acta de Reunión - Semana 1**

Fecha: 5 de junio de 2023

Hora: 20:00 PM

Lugar: Sala de conferencias

**Asistentes:**

* Exequiel Cabrera
* Santiago Casco
* Joaquin Depratti
* Ariel Vique

**Temas tratados:**

1. Presentación del proyecto Joaquin, el coordinador, presenta el proyecto de creación del sistema de tutorías en línea. Se discuten los objetivos, alcance y plazos. Se acuerda que la próxima reunión se llevará a cabo después de una semana para presentar el plan detallado del proyecto.

**Acciones tomadas:**

* Exequiel asigna a cada miembro del equipo la tarea de investigar y recopilar información sobre tecnologías web para el desarrollo del sistema.

**Acta de Reunión - Semana 2**

Fecha: 12 de junio de 2023

Hora: 20:00 PM

Lugar: Sala de conferencias

**Asistentes:**

* Exequiel Cabrera
* Santiago Casco
* Joaquin Depratti
* Ariel Vique

**Temas tratados:**

1. Presentación del plan detallado del proyecto Santiago presenta el plan detallado del proyecto, que incluye la estructura de trabajo, la división de tareas y los plazos estimados. Se revisan y discuten los puntos clave del plan.
2. Asignación de tareas Se asignan las siguientes tareas:

* Ariel será responsable del desarrollo del backend.
* Joaquin se encargará del diseño de la interfaz de usuario.
* Exequiel será responsable de la integración del frontend y el backend.

**Acciones tomadas:**

* Cada miembro del equipo se compromete a investigar y recopilar recursos relevantes para sus respectivas tareas asignadas.
* Se establece una reunión interna entre Ariel y Exequiel para discutir los requisitos de integración entre el backend y el frontend.

**Acta de Reunión - Semana 3**

Fecha: 19 de junio de 2023

Hora: 10:30 AM

Lugar: Sala de conferencias

**Asistentes:**

* Exequiel Cabrera
* Santiago Casco
* Joaquin Depratti
* Ariel Vique

**Temas tratados:**

1. Actualización del progreso del proyecto Cada miembro del equipo presenta el progreso de sus respectivas tareas. Ariel informa que ha completado el desarrollo del backend y se encuentra realizando pruebas unitarias. Joaquin menciona que ha diseñado las primeras interfaces de usuario y está a la espera de la retroalimentación del equipo.
2. Integración frontend-backend Exequiel informa que ha establecido la comunicación entre el frontend y el backend, y está trabajando en la integración de las funcionalidades principales.

**Acciones tomadas:**

* Se acuerda realizar una reunión adicional la próxima semana para realizar pruebas de integración y revisar el diseño de la interfaz de usuario.